KẾ HOẠCH VẬN HÀNH AGILE
DỰ ÁN GREENMART

# 1. LÝ DO CHỌN AGILE

Theo Waterfall, yêu cầu thường được chốt từ đầu và khách hàng chỉ xem sản phẩm ở giai đoạn cuối. Với GreenMart đang chuyển sang bán hàng đa kênh, nhu cầu có thể thay đổi sau khi khách thử luồng tìm kiếm, đặt hàng hoặc thanh toán; nếu phát hiện vấn đề muộn, đội phải sửa thiết kế và phần mềm đã hoàn thành, gây tốn thời gian và chi phí.

Agile chia công việc thành phần nhỏ, ưu tiên theo giá trị, thường xuyên tạo phiên bản có thể kiểm tra và lấy phản hồi của GreenMart. Nhóm có thể điều chỉnh Product Backlog theo thông tin mới mà vẫn duy trì nhịp làm việc rõ ràng.

Kết luận: GreenMart nên triển khai theo Agile/Scrum vì yêu cầu bán hàng đa kênh còn biến động và cần kiểm tra sớm với người dùng thật.

# 2. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC THEO 4 GIÁ TRỊ AGILE

| Thói quen hiện tại | Giá trị bị đi ngược | Cách làm mới đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp. | Cá nhân và tương tác hơn quy trình, công cụ. | Kết hợp công cụ quản lý với trao đổi trực tiếp/video ngắn khi cần; tổ chức Daily Scrum 15 phút và làm rõ vướng mắc ngay. |
| Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án. | Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ. | Viết tài liệu vừa đủ để thống nhất; mỗi Sprint tạo Increment có thể chạy và trình diễn tại Sprint Review để lấy phản hồi. |
| Bắt khách chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi muốn đổi yêu cầu do quy trình hợp đồng. | Cộng tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng. | PO trao đổi trực tiếp với đại diện GreenMart, làm rõ giá trị và tác động; cập nhật ưu tiên trong Product Backlog theo thỏa thuận, không mặc định chặn mọi thay đổi bằng chu kỳ phê duyệt cứng. |
| Khi thực tế khác kế hoạch, đội vẫn làm đúng kế hoạch ban đầu. | Đáp ứng thay đổi hơn bám sát kế hoạch. | Kiểm tra bằng chứng và phản hồi ở mỗi Sprint; điều chỉnh thứ tự ưu tiên và kế hoạch Sprint tiếp theo, đồng thời bảo vệ Sprint Goal hiện tại. |

# 3. KHUNG SCRUM

Chọn Sprint cố định 2 tuần. Nhịp này đủ ngắn để GreenMart sớm xem kết quả, nhưng cũng đủ thời gian để đội phân tích, phát triển, kiểm thử và tích hợp một phần giá trị có thể dùng thử.

Minh bạch: Product Backlog, Sprint Goal, trạng thái công việc, tiêu chí chấp nhận và Definition of Done được công khai cho cả đội.

Thanh tra (Inspection): đội kiểm tra tiến độ hằng ngày và đánh giá Increment cùng khách hàng ở Sprint Review; lỗi được phát hiện sớm.

Thích nghi (Adaptation): nhóm điều chỉnh kế hoạch trong Sprint khi cần để đạt Sprint Goal và sắp xếp lại Product Backlog cho Sprint sau dựa trên phản hồi.

Scrum phù hợp hơn Waterfall trong bối cảnh này vì có vòng lặp phản hồi thường xuyên, ưu tiên linh hoạt và tạo sản phẩm từng phần; đội không phải chờ đến cuối dự án mới biết giải pháp có đúng nhu cầu hay không.

# 4. PHÂN VAI SCRUM TEAM

| Vai trò và người đảm nhiệm | Được quyết định | Không được quyết định |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) – Long | Mục tiêu sản phẩm, thứ tự ưu tiên Product Backlog, làm rõ giá trị và chấp nhận trao đổi về kết quả theo tiêu chí đã thống nhất. | Không tự áp đặt cách kỹ thuật, phân công chi tiết hoặc quyết định thay Developers về lượng việc họ có thể hoàn thành. |
| Scrum Master – Hoa | Cách hỗ trợ Scrum được hiểu và thực hành đúng; tạo điều kiện cho sự kiện hiệu quả, huấn luyện đội và hỗ trợ loại bỏ trở ngại. | Không phải quản lý giao việc, không tự quyết định ưu tiên sản phẩm thay PO và không chỉ huy cách Developers lập trình. |
| Developers – An, Bình, Chi, Dung | Cách triển khai kỹ thuật, phân chia công việc, kế hoạch Sprint Backlog và chất lượng để tạo Increment đáp ứng Definition of Done. | Không tự ý đổi mục tiêu/ưu tiên sản phẩm thay PO; không tuyên bố hạng mục hoàn thành nếu chưa đạt Definition of Done. |

Dung là tester nhưng thuộc nhóm Developers trong Scrum Team; kiểm thử là một phần của việc tạo Increment, không phải một vai trò Scrum riêng. Đội cùng chịu trách nhiệm về chất lượng và kết quả Sprint.

# 5. ARTIFACTS VÀ LỊCH SỰ KIỆN

## 5.1. Product Backlog – thứ tự ưu tiên ban đầu

| Ưu tiên | Hạng mục | Mô tả ngắn | Giá trị / lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập và phân quyền | Nhân viên/khách hàng truy cập đúng chức năng. | Nền tảng và bảo mật cho các luồng tiếp theo. |
| 2 | Danh mục và tìm kiếm sản phẩm | Xem danh mục, tìm theo tên và lọc sản phẩm. | Giúp khách nhanh chóng tìm mặt hàng. |
| 3 | Giỏ hàng | Thêm, xóa, đổi số lượng sản phẩm. | Bước cần thiết trước khi đặt hàng. |
| 4 | Đặt hàng online | Nhập thông tin nhận hàng và xác nhận đơn. | Mở rộng sang bán hàng đa kênh. |
| 5 | Tính phí và phương thức giao hàng | Hiển thị phương thức và phí giao dự kiến. | Giúp khách biết điều kiện nhận hàng. |
| 6 | Thanh toán | Tích hợp phương thức thanh toán đã được GreenMart chọn. | Hoàn tất hành trình mua hàng; phụ thuộc lựa chọn đối tác. |
| 7 | Quản lý trạng thái đơn | Theo dõi mới tạo, đang xử lý, hoàn tất/hủy. | Hỗ trợ vận hành cửa hàng và chăm sóc khách. |
| 8 | Kiểm thử tích hợp và xử lý lỗi | Kiểm tra luồng chính, lỗi dữ liệu và hồi quy. | Giảm rủi ro trước khi thử nghiệm với người dùng. |

## 5.2. Sprint 1 – mục tiêu và Sprint Backlog

Thời gian dự kiến: Tuần 1–2. Sprint Goal: “Người dùng có thể tìm được sản phẩm cần mua và xem thông tin sản phẩm một cách rõ ràng.”

Thống nhất tiêu chí chấp nhận cho tìm kiếm, danh mục và thông tin sản phẩm với đại diện GreenMart.

Xây dựng giao diện danh mục và trang kết quả tìm kiếm.

Xây dựng API/truy vấn tìm kiếm theo tên; xử lý trường hợp không có kết quả.

Kiểm thử tìm kiếm, dữ liệu rỗng, từ khóa không khớp và hiển thị kết quả.

Tích hợp chức năng và chuẩn bị bản chạy thử để trình diễn cuối Sprint.

Sprint Backlog là kế hoạch của Developers để đạt Sprint Goal; nhóm có thể cập nhật chi tiết hằng ngày nhưng không tùy tiện làm mất mục tiêu Sprint.

## 5.3. Increment mong đợi cuối Sprint 1

Một phiên bản có thể chạy trong môi trường thử nghiệm, cho phép người dùng xem danh mục, tìm sản phẩm theo tên và xem kết quả hoặc thông báo không tìm thấy. Increment phải tích hợp, được kiểm thử và đáp ứng Definition of Done (mã được rà soát, kiểm thử đạt, không có lỗi nghiêm trọng đã biết, hướng dẫn chạy thử được cập nhật). Nếu chức năng chưa đạt DoD thì không được gọi là Increment hoàn thành.

## 5.4. Lịch 5 sự kiện Scrum trong Sprint 2 tuần

| Sự kiện | Thời điểm / thời lượng | Người tham gia chính | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Sáng ngày đầu Sprint; tối đa khoảng 4 giờ cho Sprint 2 tuần. | Scrum Team | Xác định Sprint Goal, chọn hạng mục và lập kế hoạch thực hiện. |
| Daily Scrum | Mỗi ngày làm việc; 15 phút. | Developers; PO/SM có thể tham gia với tư cách Developers nếu đang làm việc trong Sprint Backlog. | Kiểm tra tiến độ tới Sprint Goal và điều chỉnh kế hoạch trong ngày. |
| Sprint Review | Cuối ngày làm việc cuối cùng của Sprint; khoảng 1–2 giờ. | Scrum Team và đại diện GreenMart/bên liên quan. | Kiểm tra Increment, nhận phản hồi và thảo luận ưu tiên tiếp theo. |
| Sprint Retrospective | Sau Review, trước Sprint Planning tiếp theo; khoảng 1–1,5 giờ. | Scrum Team | Xem xét chất lượng, phối hợp và chọn cải tiến cụ thể. |
| Sprint | Chu kỳ cố định 2 tuần, chứa các sự kiện còn lại. | Toàn Scrum Team | Tạo Increment có giá trị và đạt chất lượng theo Definition of Done. |

## 5.5. Lộ trình 6 tuần đầu

Tuần 1–2 – Sprint 1: Làm rõ nhu cầu; xây dựng danh mục/tìm kiếm sản phẩm; kiểm thử và trình diễn Increment đầu tiên.

Tuần 3–4 – Sprint 2: Dựa trên phản hồi để hoàn thiện tìm kiếm; ưu tiên giỏ hàng và bắt đầu luồng đặt hàng theo Product Backlog mới.

Tuần 5–6 – Sprint 3: Hoàn thiện luồng đặt hàng online cơ bản; kiểm thử tích hợp và xác nhận các bước tiếp theo về giao hàng/thanh toán.

Lộ trình là dự báo ban đầu; PO có thể sắp xếp lại Product Backlog theo phản hồi và dữ liệu thực tế ở mỗi Sprint Review.

# 6. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THAY ĐỔI

## Tình huống 1: Giữa Sprint, khách muốn ưu tiên đặt hàng online

Long (PO) ghi nhận nhu cầu, làm rõ lý do kinh doanh, thời hạn và tiêu chí chấp nhận rồi cập nhật thứ tự Product Backlog để các Sprint tiếp theo phản ánh ưu tiên mới. Đội không tự động bỏ dở Sprint hiện tại hoặc âm thầm thêm việc làm mất Sprint Goal; Developers trao đổi với PO để xem có thể điều chỉnh phạm vi trong Sprint mà vẫn bảo vệ Sprint Goal hay không. Nếu thay đổi khiến Sprint Goal trở nên lỗi thời, PO có thể hủy Sprint theo Scrum Guide và tổ chức Sprint Planning mới; đây là ngoại lệ, không phải cách xử lý mặc định. Tại Sprint Review, nhóm xác nhận lại ưu tiên và kế hoạch dựa trên phản hồi.

## Tình huống 2: Đến Sprint Review, một tính năng chưa hoàn thành

Đội minh bạch nói rõ phần nào đã làm được và phần nào chưa đạt Definition of Done; không trình bày hạng mục chưa xong như thể đã hoàn thành. Chỉ trình diễn phần Increment thực sự đạt DoD, giải thích tác động và ghi nhận phản hồi của GreenMart. Hạng mục chưa hoàn thành quay lại Product Backlog để Long sắp xếp ưu tiên lại; Developers và Scrum Master cùng tìm nguyên nhân tại Retrospective, chẳng hạn phạm vi quá lớn, phụ thuộc chưa được xử lý hoặc kiểm thử quá muộn, rồi thống nhất hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo.

# Kết luận

Kế hoạch 6 tuần sử dụng ba Sprint cố định, tạo sản phẩm có thể kiểm tra sau mỗi hai tuần và liên tục cập nhật ưu tiên từ phản hồi GreenMart. Ranh giới vai trò rõ ràng, Product Backlog minh bạch và Definition of Done thống nhất giúp đội ứng phó thay đổi mà vẫn giữ chất lượng.